Frontend pregled dela v 1. iteraciji

V prvi iteraciji smo na frontend delu aplikacije DotaOps dokončali tri glavne naloge, povezane z uporabniškim profilom, ekipami ter povezovanjem frontend aplikacije z realnimi backend API sloji. Glavni cilj je bil, da se aplikacija premakne iz statičnih/mock prikazov proti dejanski uporabi podatkov iz zaledja, hkrati pa se ohrani enoten vizualni slog aplikacije.

Delo je bilo izvedeno na veji gal/frontend-ui, nato pa so bile spremembe pripravljene za združitev v main.

FE-01: Implementacija uporabniškega profila v vmesniku

Pri nalogi FE-01 sem implementiral uporabniški profil v frontend aplikaciji. Namen naloge je bil, da ima prijavljen uporabnik svoj profilni pogled, kjer lahko vidi svoje podatke in ureja javne profilne informacije.

Dodana je bila nova zasebna stran /profile, ki je dostopna samo prijavljenim uporabnikom. Če uporabnik ni prijavljen, se mu prikaže stanje, da je za dostop potrebna prijava oziroma povezava na /login.

Na profilni strani se prikazujejo osnovni podatki uporabnika, kot so nickname, prikazno ime, email, regija oziroma država, uporabniška vloga in Steam/OpenDota povezani podatki. Polja, ki jih uporabnik ne sme neposredno spreminjati, so prikazana kot zaklenjena oziroma read-only. To vključuje predvsem email, vlogo uporabnika in Steam ID, saj so ta polja upravljana na backend strani.

Uporabnik lahko ureja samo varna javna polja:

nickname
display_name
country_code
bio

Pri shranjevanju profila frontend pošlje samo ta dovoljena polja. S tem se prepreči, da bi uporabnik iz frontend aplikacije spreminjal sistemska ali varnostno občutljiva polja, kot so auth_user_id, role, steam_id, časovni žigi ali OpenDota podatki.

Profilni flow uporablja realen backend API endpoint:

GET /api/me/profile
PATCH /api/me/profile

Pri klicih se pošilja Supabase access token v obliki:

Authorization: Bearer <access_token>

Dodana je bila tudi varna fallback logika. Če backend začasno zavrne klic ali ni dosegljiv, frontend poskusi podatke prebrati oziroma posodobiti prek Supabase profila, vendar samo za dovoljena polja.

Na profilni strani je dodan tudi avatar picker. Uporabnik lahko izbere sliko, frontend preveri tip in velikost datoteke ter prikaže lokalni preview slike. Permanentno shranjevanje avatarja je pripravljeno na frontend strani, vendar zahteva še backend endpoint za nalaganje slike.

Dodatno so bili implementirani še:

- reset profila na zadnje naložene vrednosti
- logout oziroma terminate session
- povezava topbar avatarja na /profile
- prikaz loading, error in empty stanj
- zaščita pred prikazom tokenov ali internih auth podatkov v UI

Naloga FE-01 je s frontend strani zaključena. Backend še potrebuje samo dodatno podporo za permanenten avatar upload, OpenDota sync in morebitne profilne statistike.

FE-02: Implementacija vmesnika za ekipe, roster in povabila

Pri nalogi FE-02 sem implementiral zasebni vmesnik za ekipe na strani /ekipe. Namen te naloge je bil omogočiti pregled ekipe, prikaz rosterja, upravljanje članov ekipe ter delo s povabili.

Stran /ekipe je bila razdeljena na tri glavne zavihke:

Overview
Roster
Invitations

Overview

Zavihek Overview prikazuje osnovni pregled ekipe. Vključuje team hero sekcijo, kjer so prikazani ime ekipe, oznaka ekipe, regija, kapetan, status ekipe in osnovni opis. Prikazane so tudi osnovne metrike, kot so število članov, število čakajočih povabil, aktivni dogodki in win rate.

Na strani je dodan tudi predogled aktivnega rosterja, invite registry, command center ter placeholderji za funkcije, ki jih backend še ne podpira v celoti, na primer join requests in določene napredne akcije.

Roster

Zavihek Roster je namenjen podrobnejšemu upravljanju članov ekipe. Prikazani so igralci v ekipi, njihove pozicije, statusi in osnovne akcije. Kapetan ekipe lahko uporablja akcije za upravljanje rosterja, medtem ko navaden igralec teh akcij ne more uporabljati.

Podprte so naslednje funkcije:

- pregled članov ekipe
- sprememba vloge/pozicije člana
- odstranitev člana
- shranjevanje sprememb rosterja
- pošiljanje povabila novemu igralcu

Za pošiljanje povabil je dodan recruitment terminal, kjer se vnese email oziroma identifikator igralca, izbere predvidena vloga in po želji doda sporočilo.

Invitations

Zavihek Invitations je namenjen delu s povabili. Prikazuje vhodna povabila, izhodna povabila in status posameznih povabil. Dodani so filtri po statusu, na primer pending, accepted, declined in cancelled.

Podprte akcije so:

- sprejem povabila
- zavrnitev povabila
- preklic poslanega povabila

Te akcije so povezane na realne backend endpoint-e.

Role flow

Posebno pozornost sem namenil temu, da frontend pravilno loči med navadnim igralcem, kapetanom ekipe in organizatorjem.

Navaden igralec lahko:

- vidi pregled ekipe
- vidi roster
- vidi svoja povabila
- sprejme ali zavrne povabilo
- ne more uporabljati captain-only akcij

Kapetan ekipe lahko:

- pošlje povabilo igralcu
- prekliče poslano povabilo
- spremeni vlogo člana
- odstrani člana iz ekipe
- shrani spremembe rosterja
- vidi povabila ekipe

Organizator ni avtomatsko obravnavan kot kapetan ekipe. To je pomembno, ker organizator v aplikaciji upravlja turnirje, ne pa nujno posameznih ekip. Za dodatne organizatorske pravice bo v prihodnje smiselno uporabiti eksplicitne permission podatke iz backenda.

Frontend uporablja realne backend endpoint-e, kjer obstajajo:

GET /api/me/team
GET /api/teams/{teamId}/members
GET /api/teams/{teamId}/invitations
POST /api/teams/{teamId}/invitations
GET /api/me/team-invitations
POST /api/team-invitations/{invitationId}/accept
POST /api/team-invitations/{invitationId}/decline
POST /api/team-invitations/{invitationId}/cancel
PATCH /api/teams/{teamId}/members/{memberId}
DELETE /api/teams/{teamId}/members/{memberId}

Funkcije, ki še nimajo backend podpore, niso bile narejene kot mrtvi gumbi, ampak kot jasni placeholderji oziroma disabled akcije. To vključuje:

- join requests
- roster lock
- transfer captaincy
- leave team
- audit logs
- disband organization
- profile/stats detail povezave

Pri dizajnu strani /ekipe sem se držal potrjenih dashboard/Stitch zasnov. Stran je bila večkrat vizualno popravljena, da se je slog približal potrjenemu DotaOps dashboard dizajnu. Na koncu je bil popravljen tudi problem, kjer je bila stran preveč ozko centrirana; zdaj uporablja celotno širino private app layouta podobno kot dashboard.

FE-03: Zamenjava mock podatkov z realnim API slojem v frontend aplikaciji

Pri nalogi FE-03 sem postopno zamenjal mock podatke z realnimi backend API klici tam, kjer backend endpointi že obstajajo. Namen naloge ni bil odstraniti vseh mock podatkov, ampak preiti na realne podatke tam, kjer je to že mogoče, hkrati pa ohraniti varne fallbacke tam, kjer backend še ni implementiran.

Najprej sem uredil frontend API sloj. Razširjeni so bili helperji za:

- public GET
- authenticated GET
- authenticated POST
- authenticated PATCH
- authenticated DELETE
- authenticated form POST

Za protected endpoint-e se vedno uporabi svež Supabase session access token. S tem se izognemo uporabi zastarelega tokena in ponavljanju auth logike po komponentah.

Turnirji

Strani za turnirje zdaj uporabljajo realne backend endpoint-e:

GET /api/tournaments
GET /api/tournaments/{slug}

Dodana je bila nova podatkovna plast za turnirje:

frontend/src/lib/tournament-data.ts

V njej je urejeno eksplicitno mapiranje backend DTO podatkov v frontend model. Posebej pomembno je bilo mapiranje:

backend: maxTeams
frontend: teamsCount

S tem se prepreči, da bi UI neposredno uporabljal backend DTO-je z drugačnimi imeni polj.

Organizatorski pogled

Stran /organizator zdaj najprej poskusi uporabiti protected organizer endpoint:

GET /api/organizer/tournaments

Če uporabnik ni prijavljen, se prikaže sporočilo za prijavo. Če uporabnik nima pravic, se prikaže permission message. Če backend ni dosegljiv, stran ne odpove, ampak uporabi varen fallback prikaz.

Match import

Komponenta za uvoz match podatkov je bila popravljena tako, da zdaj uporablja authenticated backend klic:

POST /api/match-imports

Tudi ta klic pošilja Supabase Bearer token. To je pomembno, ker je match import protected funkcionalnost in se ne sme izvajati prek public requesta.

Mocki, ki so namenoma ostali

Mock podatkov nisem odstranil tam, kjer backend še nima ustreznih endpointov. To je namerno, saj bi v nasprotnem primeru strani ostale prazne ali bi se zrušile.

Mock oziroma placeholder podatki ostajajo pri:

- dashboard aggregate podatkih
- role dashboard podatkih
- analytics strani
- match listih
- roadmap podatkih
- team analytics podatkih
- recent form/activity
- join requests
- profile stats
- homepage advanced intel/bracket/top seeded teams

To pomeni, da frontend že uporablja realne API sloje tam, kjer je backend pripravljen, ostalo pa je jasno ločeno kot začasni fallback oziroma placeholder.

Skupni test in preverjanje

Po implementaciji vseh treh nalog je bil izveden celovit regression audit za FE-01, FE-02 in FE-03.

Preverjene so bile glavne strani:

/
/login
/register
/dashboard
/dashboard?role=player
/dashboard?role=captain
/dashboard?role=organizer
/dashboard?role=public
/profile
/ekipe
/turnirji
/turnirji/[slug]
/organizator
/analitika

Vse testirane strani so se uspešno odprle. Route smoke checks so vrnili HTTP 200 za glavne strani.

Izvedeni so bili tudi frontend validacijski ukazi:

npm run lint
npm run typecheck
npm run build

Vsi trije ukazi so bili uspešni.

Zaključek

V 1. iteraciji sem na frontend delu implementiral uporabniški profil, vmesnik za ekipe, roster in povabila ter realni API sloj za dele aplikacije, kjer backend endpointi že obstajajo.

Frontend zdaj podpira osnovne uporabniške tokove za prijavljenega uporabnika, prikaz in urejanje profila, pregled ekipe, delo s povabili, osnovno roster upravljanje ter uporabo realnih podatkov za turnirje in organizatorski pogled.

Mock podatki so ostali samo tam, kjer backend funkcionalnosti še niso implementirane. Strani imajo dodana loading, error in fallback stanja, zato aplikacija ne odpove, tudi če določen endpoint še ni na voljo.

S tem so frontend naloge FE-01, FE-02 in FE-03 za 1. iteracijo zaključene in pripravljene za združitev v glavno vejo projekta.